## Slide 1: 存储小组工作规划
苟浩
2023年06月27日

## Slide 2
3
2
4
1
目录
CONTENTS
自我介绍
技术体系
总体规划
2023规划

## Slide 3: 自我介绍
工作经历: 8年工作经验
2015.07~2021.05: 郑州信大捷安信息技术有限公司西安分公司
  2015.07~2019.12: Android App 开发
  主要项目: 警视.
  负责Android端架构设计, 音视频采集处理, 地图等模块.
  2020.01~2021.05: Linux 开发
  主要项目: 金石操作系统
  负责镜像编译,打包, rpm包制件,编译, 增量编译等工程工作.
  负责Anaconda, gnome-login, gdm, 锁屏和其它自研软件.
2021.05~至今: 统信软件西安分公司 内核开发
  负责内核相关bugfix, 性能优化, 4.19, 5.10内核维护等任务.
技术栈:
编程语言: C, Java, python, kotlin, javascript.
Android: 4大组件的使用, sqlite数据库, 多线程编程, 设计模式, 混合开发及其它常用框架.
Linux: 常用glibc接口, rpm制作及编译, 多线程编程, gtk+界面开发.
Linux内核: 熟悉存储相关: vfs, ext2, fuse, io_uring, pagecache, block, scsi, 熟悉slab, slub子系统. 了解内存管理, 进程管理及调度相关原理.

## Slide 4: 技术体系
系统调用: 向用户层提供接口
vfs: 连接具体文件系统与syscall
fs: 具体文件系统
pagecache: 内核实现的一种缓存策略,缓存磁盘数据
block: 向fs层提供统一的硬件请求接口
driver: 管理具体设备,进行io
hardware: 具体硬件设备的驱动
remote: 涉及到远程文件系统时,与远端交互

## Slide 5: 技术体系
常见文件系统技术：本地：ext4, xfs,btrfs；虚拟化：virtiofs；分布式：ceph；网络：nfs；容器：blkcg, overlay。
常见硬件：机械硬盘, SSD, RAID卡, USB, NVDIMM

## Slide 6: 总体规划
第1阶段：熟悉常用存储技术原理及调试使用方法.（6个月）
目标: 学会各种存储技术的原理及调试方法，对接前场或者测试的问题。
能力: 可以定位到问题的大概范围或根因. 对问题的解决, 可以自行处理或者求助社区.
第2阶段：熟悉存储各个模块源码.（12个月）
目标: 从源码层面熟悉各种存储技术的主要流程
方法: 通过研习存储核心源码，熟悉主要流程
能力: 需要定位到问题根因, 具备解决问题的能力
第3阶段：研发新特性（12个月）
目标: 精通存储各模块(软硬件)的代码
方法: 研习存储各模块代码细节
能力: 可以根据需求研发新特性, 向外部输出存储解决方案, 对存储性能问题进行优化

## Slide 7: 2023规划-工作篇
1. 前场, 测试, 商业, 生态问题及技术支持
目标: 对这些部门提出的存储相关问题进行分析, 直至解决. 或者向其提供技术支持
实施计划:全员持续进行. 这些工作优先级较高, 根据实际情况动态调整工作安排.
2. benchmark性能优化
目标: 追平与竞品的劣势项
实施计划: 全员持续进行, 根据测试的结果, 每人均分一些测试项的优化工作.持续进行.
3. cve修复
目标: 及时将公开批漏的存储相关cve合入我们的代码
实施计划: 3人每周一进行. 每人分别负责4.19A/E, 5.10. 从nvd/欧拉社区同步相关cve信息, 分析在我们的代码(4.19 & 5.10)是否存在此cve, 如若存在则改之.
4. 4.19-lts维护
目标: 与社区4.19-lts拉齐存储相关补丁
实施计划: 3人每周二进行. 社区指anolis, euler, stable. 每人负责一个社区的补丁, 将这3个社区的补丁分别同步到4.19A/E分支.
5. 5.10-lts维护
目标: 与社区5.10拉齐存储相关补丁
实施计划: 3个每周三进行. 社区指anolis, euler, stable. 每人负责一个社区的补丁, 将这3个社区的补丁分别同步到5.10内核.
6. 4.19与5.10拉齐
目标: 将4.19至5.10的bugfix和特性拉齐
实施计划: 全员持续进行. 将我们5.10现有代码合入的特性, bugfix, 评估合入到4.19的可行性, 如若可行则合之.
7. mainline补丁拉齐
目标: 将mainline的bugfix和特性拉齐
实施计划: 全员持续进行. 这个工作在工作6完成之后进行. 分析mainline之后合入的补丁,根据评估可行性,如若可行则合之.
人力需求：至少需要5人.

## Slide 8: 2023规划-学习篇
1. 学习内核常用调试技术
目标: 掌握trace, kprobe, debugfs等常用调试手段
实施计划: 通过技术分享及实践来掌握这些技术
2. 学习常用存储技术
目标: 掌握本地文件系统, 虚拟化, 分布式, 网络, 容器等常用存储的原理,使用及调试方法
实施计划: 每人负责一些技术的调研,输出学习笔记,然后与其他人分享学习.
3. 学习常用存储硬件技术
目标:掌握常用存储硬件的工作原理, 连接接口, 相关驱动的大概流程及调试等技术
实施计划: 每人负责一些硬件的调研,输出学习笔记,然后与其他人分享学习.

## Slide 9
因理想而奋斗
为责任而成长